**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД БАЛЕЙ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » декабря 2017 г. № 1075

 г. Балей

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству

территории городского поселения «Город Балей» на 2018 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Балей» в целях контроля за благоустройством и санитарным состоянием, обеспечения чистоты и порядка населённых пунктов на территории городского поселения «Город Балей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Город Балей» на 2018 год.
2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на официальном сайте муниципального района «Балейский район».
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения «Город Балей» Л.Т. Заверуха

исп. Деревяшкина Т.А.

 тел. 5-14-41

согласовано с юрисконсультом

 Барановой Н.С.

УТВЕРЖДЕНО:

 Постановлением Главы городского поселения «Город Балей»

 « 06 » декабря 2017г. № 1075

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БАЛЕЙ» НА 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокиисполнения | Исполнители | Планируемые расходы | Контроль |
|  | 1. **УБОРКА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА**
 |  |  |  |  |
| 1.1. | Качественная и своевременная уборка дорог, полос отвода дорог, тротуаров, площадок городского поселения «Город Балей» от снега, мусора и ледяных образований. При снегопаде производить очистку центральных улиц, по которым проходят автобусные маршруты. | Постоянно | Предприятия и организации всех форм собственности |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 1.2. | С целью сохранения дорожного покрытия в городе:- своевременно производить мелкий ямочный ремонт дорог;- вести работу по очистке водоотводных труб, проложенных через дороги. | По мере необходимости | По результатам конкурса |  |  |
| 1.3 | **Автобусные остановки:****-** систематическая уборка мусора, грязи и снега;- ремонт и покраска автобусных установок;- оборудование автобусных остановок скамейками и урнами;- установка табличек с расписанием маршрута автобуса. | постояннов летний период по мере необходимости |  по результатам конкурса |  |  |
| 1.4 | **Улицы города:**А) уборка мусора (в летнее время уборка мусора и подметание; в зимнее время очистка тротуаров от снега), очистка урн,- ул. Якимова – от Советской до Песчанской;- ул. Октябрьская – от Якимова до Профсоюзной;- ул. Пионерская – от Советской до Кирова;- ул. Ведерникова – от Советской до Кирова;- ул. Советская – от памятника Скорбящая мать до пересечения с Октябрьской;- ул. 8Марта – от Советской до Кирова;- ул. Ленина – от Профсоюзной до Якимова;- ул. Парашютная – от Профсоюзной до 8 Марта;- ул. Кирова – от Якимова до дома № 36 по ул. Комбинатская;- ул. Погодаева от Профсоюзной до Ведерникова;- ул. Терешкова – от Ведерникова до Профсоюзной;- ул. Больничная – от Садовой до больницы;- ул. Комбинатская – от Садовой до Советской;- ул. Красноармейская – от Рудовозной до территории д/с «Золотинка»;Б) весенняя очистка кюветов и водоотводных канав от наносного грунта, грязи, травы летом;В) очистка городских туалетов | в течение годаВесенне-летний период1раз в 2 месяца |  по результатам конкурса на обслуживание дорог;возле магазинови до середины проезжей части ИП, организации за которыми закреплены участки по результатам конкурса |  |  |
| 1.5 | **Место общего отдыха:****-** Памятник «Скорбящая мать» | Весенне-осенний период |  по результатам конкурса |  |  |
|  | - Сквер – угол улицы Ведерникова, Советская:а) подрезка и вырубка зарослей неокультуренного кустарника;б) своевременное уничтожение крапивы и травы путём скашивания. |  |  |  |  |
| 1.6 | **Улучшение внешнего вида улиц:** |  |  |  |  |
|  | а) вырубка зарослей и подрезка кустарников;б) скашивание травы;в) сбор и вывоз мусора на городскую свалку. | Весенне-летний период |  по результатам конкурса |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2.Благоустройство территории городского поселения «Город Балей»** |  |  |  |  |
| 2.1 |  **Благоустройство и содержание площади ДК «Горняк:** |  |  |  |  |
|  | - уборка мусора;- своевременное скашивание травы, стрижка кустарников, обрезка деревьев;- посадка и уход за цветами на клумбах у памятника Ленину;- уход за зелёными насаждениями на всей территории парка | постоянно | ХУОК отдела культуры |  |  |
| 2.2 | **Благоустройство и содержание площади ДК «Металлург».** | постоянно | ХУОК отдела культуры |  |  |
| 2.3 | **Благоустройство и содержание площади ДК «Новотроицк.** | постоянно | ХУОК отдела культуры |  |  |
| 2.4 | **Содержание памятников (покраска, озеленение)** | май-сентябрь |  |  |  |
|  | - памятник Ленину;- памятник Отмахову, в том числе сквер;- памятник Стахановцам ( ул. Худякова);- памятник Партизанам (ул. Золотая сотня); |  |  |  |  |
|  | - памятник Скорбящей матери, в том числе сквер (ул. Советская); | Май-сентябрь |  |  |  |
|  | - стела, площадь Ленина. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт площади Администрации МР «Балейский район». | Весенне-летний период | по результатам конкурса |  |  |
| 2.6 | Восстановление рекламных щитов |  |  |  |  |
| 2.7 | **Благоустройство территории городского поселения:****-** уборка мусора территории автобусных остановок и урн;- вырубка кустарников придорожных территорий;- скашивание травы;- вывоз мусора на полигон ТБО;- выполнение работ по вырубке сухостойных и аварийных деревьев по результатам весенней инвентаризации;- весенний месячник по уборке территорий со 02 апреля по 30 апреля 2018г.;- осенний месячник по уборке территорий с 01 октября по 31 октября 2018г.; - общегородские субботники: 27 апреля 2018г. 26 октября 2018 г. | постоянномай-сентябрьпостоянномай-сентябрьапрельоктябрь | по результатам конкурса |  |  |
| 2.8 | **Мероприятия по уличному освещению:****-** оплата затрат на электросбережение объектов уличного освещения территории городского поселения «Город Балей»;- текущее обслуживание и ремонт уличного освещения. | постоянно | по результатам конкурса |  |  |
| 2.9. | **Организация ритуальных услуг:****-** содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора, скашивание травы, разбивка рядов под захоронение) на городском кладбище, кладбищах: мкр. Новотроицк, Подхоз, Тасеево;- ограждение кладбищ: городское, мкр. Подхоз, мкр. Новотроицк, мкр. Тасеево. | в летний период | по результатам конкурса |  |  |
| 2.10 | **Улицы города, жилой сектор:****-** контроль за уборкой и содержанием территорий, отведённых под застройку либо находящихся в стадии застройки или реконструкции (строительных площадок), прилегающих к ним территорий, дорог и тротуаров на всем протяжении строительных работ;- уборка мусора, опила, сухой травы с территории, прилегающей к дому до проезжей части дороги;- весенняя очистка кюветов от снега;- очистка кюветов от наплывшего грунта и травы летом;- очистка от наносов водоотводных труб через дорогу. | постоянно |  |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 2.11 | **Ремонт автомобильных дорог местного значения:****-**ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог согласно дефектной ведомости;- ремонт дорог гравийно-песчаным покрытием. | Май-сентябрь | По результатам конкурса |  |  |
| 2.12 | **Мероприятия благоустройства дорожно-уличной сети:** зимнее обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения, расчистка от снега;- зимнее обслуживание и содержание пешеходных дорожек: расчистка от снега и подсыпка песком во время гололёда. |  | По результатам конкурса |  |  |
| 2.13 | **Утилизация ТБО**: устройство ограждений мусорных контейнеров;- заключение договора с частным сектором на вывоз мусора;- Разработка схемы вывоза мусора от частного сектора;- рейд ежемесячно по домовладениям, с целью выявления самовольного вывода канализационного сброса воды в кюветы. Составить протоколы и штрафовать за загрязнение окружающей среды. | Летний период | По результатам конкурса |  |  |
|  | **3.СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ** |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести рейд по улицам города с целью выдачи предписаний собственникам для приведения в порядок своевременного принятия мер по ремонту, реставрации и покраске фасадов и их отдельных внешних конструктивных элементов, а также поддержания в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах зданий, строений, сооружений информационных табличек, адресных указателей. Выдача предписаний. |  Согласно графику | Администрация городского поселения «Город Балей» |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 3.2 | Своевременная уборка снега и наледи с крыш и козырьков многоквартирных домов. | в зимний период | УК, ТСЖ, непосредственное управление |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 3.3 |  Содержание цветочных клумб, газонов, частичный ремонт фасада, цоколя, крылец, козырьков, установка скамеек, урн, частичный ремонт детской площадки и игровых сооружений в МКД. | Май-сентябрь | УК, ТСЖ, непосредственное управление |  |  |
| 3.4 | Приведение в соответствующий вид И.П. внешнего состояния (вывесок, рекламных объявлений, покраска фасада; ремонт: крылец, пандусов, тротуарной плитки). | Май-сентябрь | Салон «Волшебница», магазин «Гигабит»,Стоматология «Вита-Дентс»,ООО УК «Уют», магазин «Непоседы», ООО «Визит»,Магазин Центральный, ООО «Коммунальний»МФЦ, библиотека, гостиница, магазин «999», ООО «Дружба», магазин «Тройка», магазин «Рондо+»И.П. Денисов «Запчасти», УФССП по Заб. краю, магазин «Окей», парикмахерская Комбинатская 36, **Ремонт фасада:** Китайский рынок (ул. Советская,30), столовая Самородок (ул. Советская, 58)Пожарная часть ул. Профсоюзная1Китайский рынокул. Профсоюзная3М-н Забайкалецул. Советская32, |  | ООО УК «Уют», И.П., Администрация городского поселения «Город Балей» |
|  | **4. Реализация программы «Городская комфортная среда.** |  | По результатам конкурса |  | Администрация городского поселения «Город Балей |

Начальник отдела ЖКХ и строительства Администрации городского поселения «Город Балей» В.В. Квятков