**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«ГОРОД БАЛЕЙ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 06 » декабря 2017 г. № 1075

г. Балей

Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству

территории городского поселения «Город Балей» на 2018 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город Балей» в целях контроля за благоустройством и санитарным состоянием, обеспечения чистоты и порядка населённых пунктов на территории городского поселения «Город Балей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Город Балей» на 2018 год.
2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на официальном сайте муниципального района «Балейский район».
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения «Город Балей» Л.Т. Заверуха

исп. Деревяшкина Т.А.

тел. 5-14-41

согласовано с юрисконсультом

Барановой Н.С.

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Главы городского поселения «Город Балей»

« 06 » декабря 2017г. № 1075

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БАЛЕЙ» НА 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Исполнители | Планируемые расходы | Контроль |
|  | 1. **УБОРКА И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА** |  |  |  |  |
| 1.1. | Качественная и своевременная уборка дорог, полос отвода дорог, тротуаров, площадок городского поселения «Город Балей» от снега, мусора и ледяных образований. При снегопаде производить очистку центральных улиц, по которым проходят автобусные маршруты. | Постоянно | Предприятия и организации всех форм собственности |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 1.2. | С целью сохранения дорожного покрытия в городе:  - своевременно производить мелкий ямочный ремонт дорог;  - вести работу по очистке водоотводных труб, проложенных через дороги. | По мере необходимости | По результатам конкурса |  |  |
| 1.3 | **Автобусные остановки:**  **-** систематическая уборка мусора, грязи и снега;  - ремонт и покраска автобусных установок;  - оборудование автобусных остановок скамейками и урнами;  - установка табличек с расписанием маршрута автобуса. | постоянно  в летний период по мере необходимости | по результатам конкурса |  |  |
| 1.4 | **Улицы города:**  А) уборка мусора (в летнее время уборка мусора и подметание; в зимнее время очистка тротуаров от снега), очистка урн,  - ул. Якимова – от Советской до Песчанской;  - ул. Октябрьская – от Якимова до Профсоюзной;  - ул. Пионерская – от Советской до Кирова;  - ул. Ведерникова – от Советской до Кирова;  - ул. Советская – от памятника Скорбящая мать до пересечения с Октябрьской;  - ул. 8Марта – от Советской до Кирова;  - ул. Ленина – от Профсоюзной до Якимова;  - ул. Парашютная – от Профсоюзной до 8 Марта;  - ул. Кирова – от Якимова до дома № 36 по ул. Комбинатская;  - ул. Погодаева от Профсоюзной до Ведерникова;  - ул. Терешкова – от Ведерникова до Профсоюзной;  - ул. Больничная – от Садовой до больницы;  - ул. Комбинатская – от Садовой до Советской;  - ул. Красноармейская – от Рудовозной до территории д/с «Золотинка»;  Б) весенняя очистка кюветов и водоотводных канав от наносного грунта, грязи, травы летом;  В) очистка городских туалетов | в течение года  Весенне-летний период  1раз в 2 месяца | по результатам конкурса на обслуживание дорог;  возле магазинов  и до середины проезжей части ИП, организации за которыми закреплены участки  по результатам конкурса |  |  |
| 1.5 | **Место общего отдыха:**  **-** Памятник «Скорбящая мать» | Весенне-осенний период | по результатам конкурса |  |  |
|  | - Сквер – угол улицы Ведерникова, Советская:  а) подрезка и вырубка зарослей неокультуренного кустарника;  б) своевременное уничтожение крапивы и травы путём скашивания. |  |  |  |  |
| 1.6 | **Улучшение внешнего вида улиц:** |  |  |  |  |
|  | а) вырубка зарослей и подрезка кустарников;  б) скашивание травы;  в) сбор и вывоз мусора на городскую свалку. | Весенне-летний период | по результатам конкурса |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2.Благоустройство территории городского поселения «Город Балей»** |  |  |  |  |
| 2.1 | **Благоустройство и содержание площади ДК «Горняк:** |  |  |  |  |
|  | - уборка мусора;  - своевременное скашивание травы, стрижка кустарников, обрезка деревьев;  - посадка и уход за цветами на клумбах у памятника Ленину;  - уход за зелёными насаждениями на всей территории парка | постоянно | ХУОК отдела культуры |  |  |
| 2.2 | **Благоустройство и содержание площади ДК «Металлург».** | постоянно | ХУОК отдела культуры |  |  |
| 2.3 | **Благоустройство и содержание площади ДК «Новотроицк.** | постоянно | ХУОК отдела культуры |  |  |
| 2.4 | **Содержание памятников (покраска, озеленение)** | май-сентябрь |  |  |  |
|  | - памятник Ленину;  - памятник Отмахову, в том числе сквер;  - памятник Стахановцам ( ул. Худякова);  - памятник Партизанам (ул. Золотая сотня); |  |  |  |  |
|  | - памятник Скорбящей матери, в том числе сквер (ул. Советская); | Май-сентябрь |  |  |  |
|  | - стела, площадь Ленина. | Май-сентябрь |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт площади Администрации МР «Балейский район». | Весенне-летний период | по результатам конкурса |  |  |
| 2.6 | Восстановление рекламных щитов |  |  |  |  |
| 2.7 | **Благоустройство территории городского поселения:**  **-** уборка мусора территории автобусных остановок и урн;  - вырубка кустарников придорожных территорий;  - скашивание травы;  - вывоз мусора на полигон ТБО;  - выполнение работ по вырубке сухостойных и аварийных деревьев по результатам весенней инвентаризации;  - весенний месячник по уборке территорий со 02 апреля по 30 апреля 2018г.;  - осенний месячник по уборке территорий с 01 октября по 31 октября 2018г.;  - общегородские субботники: 27 апреля 2018г.  26 октября 2018 г. | постоянно  май-сентябрь  постоянно  май-сентябрь  апрель  октябрь | по результатам конкурса |  |  |
| 2.8 | **Мероприятия по уличному освещению:**  **-** оплата затрат на электросбережение объектов уличного освещения территории городского поселения «Город Балей»;  - текущее обслуживание и ремонт уличного освещения. | постоянно | по результатам конкурса |  |  |
| 2.9. | **Организация ритуальных услуг:**  **-** содержание мест захоронения (уборка и вывоз мусора, скашивание травы, разбивка рядов под захоронение) на городском кладбище, кладбищах: мкр. Новотроицк, Подхоз, Тасеево;  - ограждение кладбищ: городское, мкр. Подхоз, мкр. Новотроицк, мкр. Тасеево. | в летний период | по результатам конкурса |  |  |
| 2.10 | **Улицы города, жилой сектор:**  **-** контроль за уборкой и содержанием территорий, отведённых под застройку либо находящихся в стадии застройки или реконструкции (строительных площадок), прилегающих к ним территорий, дорог и тротуаров на всем протяжении строительных работ;  - уборка мусора, опила, сухой травы с территории, прилегающей к дому до проезжей части дороги;  - весенняя очистка кюветов от снега;  - очистка кюветов от наплывшего грунта и травы летом;  - очистка от наносов водоотводных труб через дорогу. | постоянно |  |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 2.11 | **Ремонт автомобильных дорог местного значения:**  **-**ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог согласно дефектной ведомости;  - ремонт дорог гравийно-песчаным покрытием. | Май-сентябрь | По результатам конкурса |  |  |
| 2.12 | **Мероприятия благоустройства дорожно-уличной сети:** зимнее обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения, расчистка от снега;  - зимнее обслуживание и содержание пешеходных дорожек: расчистка от снега и подсыпка песком во время гололёда. |  | По результатам конкурса |  |  |
| 2.13 | **Утилизация ТБО**: устройство ограждений мусорных контейнеров;  - заключение договора с частным сектором на вывоз мусора;  - Разработка схемы вывоза мусора от частного сектора;  - рейд ежемесячно по домовладениям, с целью выявления самовольного вывода канализационного сброса воды в кюветы. Составить протоколы и штрафовать за загрязнение окружающей среды. | Летний период | По результатам конкурса |  |  |
|  | **3.СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ** |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести рейд по улицам города с целью выдачи предписаний собственникам для приведения в порядок своевременного принятия мер по ремонту, реставрации и покраске фасадов и их отдельных внешних конструктивных элементов, а также поддержания в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах зданий, строений, сооружений информационных табличек, адресных указателей. Выдача предписаний. | Согласно графику | Администрация городского поселения «Город Балей» |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 3.2 | Своевременная уборка снега и наледи с крыш и козырьков многоквартирных домов. | в зимний период | УК, ТСЖ, непосредственное управление |  | Администрация городского поселения «Город Балей» |
| 3.3 | Содержание цветочных клумб, газонов, частичный ремонт фасада, цоколя, крылец, козырьков, установка скамеек, урн, частичный ремонт детской площадки и игровых сооружений в МКД. | Май-сентябрь | УК, ТСЖ, непосредственное управление |  |  |
| 3.4 | Приведение в соответствующий вид И.П. внешнего состояния (вывесок, рекламных объявлений, покраска фасада; ремонт: крылец, пандусов, тротуарной плитки). | Май-сентябрь | Салон «Волшебница», магазин «Гигабит»,  Стоматология «Вита-Дентс»,  ООО УК «Уют», магазин «Непоседы», ООО «Визит»,  Магазин Центральный, ООО «Коммунальний»  МФЦ, библиотека, гостиница, магазин «999», ООО «Дружба», магазин «Тройка», магазин «Рондо+»  И.П. Денисов «Запчасти», УФССП по Заб. краю, магазин «Окей», парикмахерская Комбинатская 36,  **Ремонт фасада:** Китайский рынок (ул. Советская,30), столовая Самородок (ул. Советская, 58)  Пожарная часть ул. Профсоюзная1  Китайский рынок  ул. Профсоюзная3  М-н Забайкалец  ул. Советская32, |  | ООО УК «Уют», И.П., Администрация городского поселения «Город Балей» |
|  | **4. Реализация программы «Городская комфортная среда.** |  | По результатам конкурса |  | Администрация городского поселения «Город Балей |

Начальник отдела ЖКХ и строительства Администрации городского поселения «Город Балей» В.В. Квятков